# KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MINI-PROJECT 2

Real-time Study Room Booking App — React Native & Expo

Bám sát specification của giảng viên • Local data • Không backend/database

| DATA Local TypeScript data + Zustand | PERSISTENCE AsyncStorage | CORE Booking • Conflict • QR • Notification |
| --- | --- | --- |

# 1. Phạm vi và nguyên tắc triển khai

Room data là local data theo đúng đề: đặt tại src/data/rooms.ts hoặc file seed tương đương.

Booking state và user session do Zustand quản lý; persist bằng @react-native-async-storage/async-storage.

Không sử dụng Firebase, Supabase, REST API, backend hoặc remote database.

“Real-time” trong phạm vi bài này được thể hiện bằng việc state trong app cập nhật ngay sau booking/cancel, không cần reload.

Ưu tiên hoàn thiện toàn bộ chức năng bắt buộc trước; chỉ polish/bonus sau khi core flow ổn định.

# 2. Bảng kế hoạch thực hiện dự án

| # | Hạng mục | Công việc / yêu cầu | Kỹ thuật | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Setup | Tạo Expo project + TypeScript; cài dependencies; cấu hình entry point. | Expo, React Native, TypeScript | Project chạy ổn định. |
| 2 | Project Architecture | Tạo src/components, screens, navigation, store, data, types, utils, services, theme. | Modular architecture | Code rõ trách nhiệm, dễ bảo trì. |
| 3 | Local Room Data | Tạo 12–20 phòng mẫu thuộc A/B/C/V; mỗi phòng có id, name, building, floor, capacity, image, equipment, description. | Local TS data | Có dataset đủ lớn để test FlatList/filter. |
| 4 | Types & Constants | Định nghĩa Room, Booking, TimeSlot, User và TIME_SLOTS. | TypeScript | Type-safe toàn project. |
| 5 | Navigation | Thiết lập Auth/Main navigation và flow Home → Detail → Booking → Success → Reservations. | React Navigation | Điều hướng đầy đủ. |
| 6 | Zustand Store | Tạo useBookingStore quản lý user, reservations, selected room/date/slot và các actions. | Zustand | Global state hoạt động đúng. |
| 7 | Persistence | Persist store bằng AsyncStorage; khôi phục session/reservations khi reload. | Zustand persist + AsyncStorage | Dữ liệu cần thiết không mất sau reload. |
| 8 | Home / Room Discovery | Hiển thị danh sách phòng bằng FlatList; RoomCard gồm ảnh, building/floor, capacity, equipment, status. | FlatList, React.memo | Room discovery hoàn chỉnh. |
| 9 | Performance | Tối ưu render bằng React.memo, useCallback, useMemo; dùng getItemLayout nếu item có chiều cao cố định. | RN performance | Giảm unnecessary re-render; scrolling mượt. |
| 10 | Search | Tìm phòng theo tên hoặc mã phòng; cập nhật tức thì. | Local filtering + useMemo | Search responsive. |
| 11 | Building Filter | Chip filter A/B/C/V; có trạng thái active/inactive. | Custom FilterChip | Lọc đúng building. |
| 12 | Capacity Filter | Lọc theo sức chứa 2–20 sinh viên. | Local filtering | Lọc đúng capacity. |
| 13 | Equipment Filter | Lọc Projector, Whiteboard, High-spec PC, AC; hỗ trợ multi-select nếu cần. | Local filtering | Lọc đúng thiết bị. |
| 14 | Room Detail | Hiển thị photo lớn, mô tả, capacity, location, equipment, current status. | React Native UI | Có trang chi tiết phòng. |
| 15 | 7-Day Selector | Hiển thị 7 ngày liên tiếp theo horizontal list/scroll; cho phép chọn 1 ngày. | Horizontal FlatList/ScrollView | Date selection hoạt động. |
| 16 | Time Slots | Tạo discrete slots tối thiểu 07:30–09:30, 09:30–11:30, 13:00–15:00, 15:00–17:00. | Local constants | Slot selection rõ ràng. |
| 17 | Conflict Engine | Conflict = same room + same date + same slot; booked slot phải disabled. | utils/conflict.ts + Zustand | Không booking trùng slot. |
| 18 | Booking Confirmation | Kiểm tra dữ liệu, tạo booking object, cập nhật Zustand ngay. | Zustand action | Booking được tạo thành công. |
| 19 | Unique Booking Pass | Sinh booking ID unique và qrToken. | uuid hoặc custom generator | Mỗi booking có mã riêng. |
| 20 | Booking Success | Màn hình success hiển thị room/date/time/booking ID và CTA View QR / Reservations. | React Navigation | Flow sau booking rõ ràng. |
| 21 | QR Pass | Tạo QR chứa bookingId, roomId, userId, date, slot; mở trong interactive modal. | QR library + Modal | QR check-in pass hoạt động. |
| 22 | My Reservations | Danh sách booking active/upcoming; cho phép mở detail và QR. | Zustand + FlatList | Quản lý reservation tập trung. |
| 23 | Cancellation | Cancel booking; cập nhật state, persist state, giải phóng slot và hủy notification liên quan. | Zustand + expo-notifications | Cancel flow hoàn chỉnh. |
| 24 | Local Notification | Schedule alert 15 phút trước start time; lưu notificationId vào booking. | expo-notifications | Reminder hoạt động. |
| 25 | Real-time Local UI | Sau booking/cancel, Home, Room Detail và My Reservations phản ánh ngay bằng shared state. | Zustand | Không cần restart/reload. |
| 26 | Loading / Empty / Error | Bổ sung trạng thái loading, empty rooms, no reservations, booking error/conflict feedback. | Reusable UI states | UX không bị “trắng màn hình”. |
| 27 | UI Polish | Chuẩn hóa màu, spacing, typography, border radius, icon, disabled state và status badge. | StyleSheet + theme | Giao diện đồng nhất, chuyên nghiệp. |
| 28 | Testing | Test search, filter, selection, conflict, booking, cancel, QR, persistence và notification. | Manual test checklist | Core behavior được xác minh. |
| 29 | Final Cleanup | Xóa dead code, console log không cần thiết, refactor duplicated logic, kiểm tra TypeScript. | Code review | Source sạch, dễ trình bày. |
| 30 | Demo Preparation | Chuẩn bị kịch bản demo từ discovery → booking → QR → cancel; có dữ liệu mẫu để thể hiện conflict. | Demo flow | Dễ trình bày với giảng viên. |

# 3. Acceptance Checklist (Definition of Done)

| Hạng mục | Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- |
| App | App mở và chạy ổn định, không crash trong các flow chính. |
| FlatList | Room list sử dụng FlatList; RoomCard được memoized; tránh render lại không cần thiết. |
| Discovery | Search + Building + Capacity + Equipment filter hoạt động chính xác. |
| Date/Slot | Có 7-day selector và discrete time slots đúng specification. |
| Conflict | Slot trùng room + date + slot bị disable và không thể booking. |
| Zustand | useBookingStore là nguồn global state cho session/reservations/selection. |
| Persistence | AsyncStorage khôi phục state cần thiết sau reload. |
| Booking | Booking tạo được ID unique, lưu vào reservations và cập nhật UI ngay. |
| QR | QR modal hiển thị đúng thông tin booking. |
| Cancel | Cancel giải phóng slot, cập nhật store và xử lý notification liên quan. |
| Notification | Reminder được schedule trước 15 phút so với start time. |
| UX | Có loading/empty/error/disabled states cho các case quan trọng. |
| Demo | Có thể trình diễn xuyên suốt từ Home → Booking → QR → My Reservations → Cancel. |

# 4. Nguyên tắc khi giao cho Agent

Không tự ý thêm backend hoặc remote database; toàn bộ dữ liệu của project phải local.

Không thay Zustand bằng Redux/Context cho booking state, vì Zustand là yêu cầu chính của đề.

Không thay FlatList bằng ScrollView cho room feed.

Không hard-code booked status riêng trong từng component; conflict phải được tính từ shared booking state.

Mỗi phase phải giữ project ở trạng thái build/run được; ưu tiên functional correctness trước UI polish.

Sau khi hoàn thành, kiểm tra lại toàn bộ Acceptance Checklist trước khi kết luận project done.

# 5. Prompt giao cho Agent

Implement the Mini-Project 2 Real-time Study Room Booking App using React Native + Expo + TypeScript. Follow the attached plan exactly. Keep all room and booking data local: no Firebase, Supabase, backend, API, or remote database. Use Zustand for global session/reservation/selection state and persist it with AsyncStorage. Use React Navigation, FlatList, expo-notifications, and a QR code solution. Implement search, building/capacity/equipment filters, a 7-day selector, fixed 2-hour slots, conflict prevention (same room + same date + same slot), booking/cancellation, unique booking pass, QR modal, and a local notification 15 minutes before the booking starts. After booking or cancellation, all relevant UI must update immediately through shared Zustand state without reload. Optimize RoomCard with React.memo and list rendering with useCallback/useMemo/getItemLayout where appropriate. Build in phases, keep the app runnable after each phase, and verify every acceptance criterion before finalizing.

Ưu tiên: đúng đề → chức năng hoạt động → state/persistence → performance → UI polish → bonus.